Tabla de Contenido

1.	Resumen del Plan	2

1.1	Descripción	2

1.2	Propósito	2

1.3	Objetivos del plan de pruebas	2

1.4	Referencias	2

2.	Alcance	3

2.1	Items de Software que van a ser probados	3

2.1.1	Aplicación, Módulos  y/o cambios al software	3

2.2	Documentación	3

2.3	Características que van a ser probadas	3

2.4	Estrategia de regresión	3

2.5	Criterio para decidir si un ítem supera la prueba	3

2.6	Definición de Niveles de Severidad	3

3.	Criterios de inicio y finalización de las Pruebas de Aceptación	4

3.1	Criterios de Inicio	4

3.2	Criterios de Finalización	4

4.	Criterios para la suspensión y reanudación de las pruebas	4

5.	Plan de Pruebas y Cronograma	4

5.1	Identificación de Milestones	4

5.2	Responsables de las actividades de Pruebas	4

6.	Requerimientos de Ambiente de Pruebas	6

7.	Documentos asociados al Plan de Prueba de Aceptación	7

- Resumen del Plan

  - Descripción

El Plan de Pruebas de Aceptación describe los pasos que se deben seguir para verificar que el Sistema de Gestión de Brigadas Ambientales construido satisface los requerimientos establecidos en la fase de análisis y diseño. Corresponde al nivel de pruebas de aceptación del sistema, comprobando que la solución cumple con el modelo de negocio para el que fue desarrollado e involucrando la validación de sus 8 módulos principales.

  - Propósito

El propósito de este plan es proporcionar un marco estructurado para la detección de defectos del producto entregado, estableciendo los planes de acción para la corrección de los mismos y garantizando la calidad del software antes de su despliegue final en el Municipio Maracaibo.

  - Objetivos del plan de pruebas

- Validar que los procesos de Entrada, Proceso y Salida definidos en los Diagramas HIPO funcionen correctamente.

- Asegurar la integridad de los datos en las tablas principales (TAB_USUARIOS, TAB_BRIGADAS, TAB_ACTIVIDAD, etc.).

- Verificar que el control de acceso y autenticación asigne los roles correctos.

- Comprobar la correcta generación de reportes de impacto y resúmenes de indicadores ambientales.

  - Referencias

Este documento esta basado y/o referencia los siguientes documentos del proyecto:

- Diagramas HIPO Funcionales del Sistema (Gráficos 2.0 al 8.0).

- Documento de Arquitectura de Módulos (J. Sarcos y D. Pompa).

- Especificación de Requisitos del Sistema.

- Alcance

  - Items de Software que van a ser probados

    - Aplicación, Módulos  y/o cambios al software

Se probarán los siguientes módulos y sus respectivas bases de datos:

- Módulo 1.0 / 2.0: Instituciones Educativas y Usuarios (Autenticación, roles, CRUD).

- Módulo 3.0: Brigadas (Creación, asignación a instituciones, gestión de miembros).

- Módulo 4.0: Actividades / Proyectos (Planificación, cambio de estado, asignación).

- Módulo 5.0: Reportes de impacto.

- Módulo 6.0: Indicadores Ambientales.

- Módulo 7.0 / 8.0: Administración, Ayuda y Salida (Importar/Restaurar BD, Auditoría básica).

  - Documentación

Los manuales a entregar con el producto son:

- Estos manuales serán revisados y validados durante la ejecución de las pruebas.

- Documentación de Información Legal y Acerca de. Estos manuales serán revisados y validados durante la ejecución de las pruebas.

  - Características que van a ser probadas

En la matriz de funciones y casos de pruebas se describen las funciones de negocio que serán probadas (CRUD de registros, lógicas de asignación de brigadas, autenticación de usuarios y cálculos de indicadores). Las funciones que no estén detalladas en los diagramas HIPO no serán probadas en esta fase.

  - Estrategia de regresión

Las pruebas de regresión se realizarán a aquellos módulos considerados como críticos, en los que se hayan detectado errores durante la ejecución de las pruebas. Para este sistema, los módulos críticos son: 2.0 Usuarios (Login y Roles) y 4.0 Actividades (Cambios de estado).

  - Criterio para decidir si un ítem supera la prueba

Para que un ítem supere la prueba es necesario que los errores de severidad 1, 2 y 3 que hayan sido encontrados sean removidos por el equipo de desarrollo. Los errores de severidad 4 se tratarán con el gerente del proyecto para decidir si se corrigen antes o después del pase a producción.

  - Definición de Niveles de Severidad

Cuando se reporta un defecto, se utilizarán los siguientes niveles de severidad:

| Nivel de Severidad | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Falla en el sistema. No es posible continuar con el procesamiento. | Un error crítico en la base de datos no permite hacer el login ni registrar brigadas. |
| 2 | No es posible continuar con el proceso de la función seleccionada. | El componente clave no está disponible. Ej: Falla al intentar "Planificar Actividad" (4.1). |
| 3 | Funciones restringidas, pero el procesamiento puede continuar. | Cálculos incorrectos en "Indicadores Ambientales" (6.3) o fallos al generar un reporte específico. |
| 4 | Cambio de forma menor. | Errores de usabilidad, faltas ortográficas en la pantalla de "Instituciones", errores en etiquetas o colores que no afectan la funcionalidad. |

- Criterios de inicio y finalización de las Pruebas de Aceptación

  - Criterios de Inicio

Se manejarán los siguientes criterios de inicio de las pruebas:

- El código fuente de los módulos 1.0 al 8.0 ha sido compilado e instalado en el ambiente de pruebas.

- La base de datos (con las tablas TAB_USUARIOS, TAB_BRIGADAS, etc.) está inicializada con datos semilla (datos de prueba).

- El equipo de pruebas (Juan Sarcos / Diego Pompa) tiene acceso completo al sistema y a las credenciales de prueba.

  - Criterios de Finalización

Se consideran como criterios de finalización los siguientes:

- El 100% de los casos de prueba planeados han sido ejecutados.

- Todos los defectos de Severidad 1, 2 y 3 han sido corregidos y re-probados exitosamente (Pruebas de Regresión).

- El Manual de Usuario ha sido validado contra el comportamiento real del sistema.

- Criterios para la suspensión y reanudación de las pruebas

Las pruebas sobre el producto pueden ser suspendidas si:

- Existe un defecto de Severidad 1 que bloquea el acceso principal al sistema (ej. caída del servidor o fallo en el Login 2.2).

- La base de datos de prueba presenta corrupción de datos que impide la evaluación de los módulos dependientes (como Reportes e Indicadores).

- Reanudación: Las pruebas se reanudarán únicamente cuando el equipo de desarrollo notifique formalmente que el defecto bloqueante ha sido mitigado.

- Plan de Pruebas y Cronograma

  - Identificación de Milestones

- Diseño de la Matriz de Casos de Prueba.

- Configuración del Ambiente de Pruebas y carga de "Datos de Prueba".

- Ejecución de Pruebas de Módulos Base (Instituciones, Usuarios, Brigadas).

- Ejecución de Pruebas de Módulos Transaccionales (Actividades, Reportes, Indicadores).

- Ciclo de Pruebas de Regresión (Corrección de Bugs).

- Entrega del Reporte Sumario de Pruebas.

  - Responsables de las actividades de Pruebas

| Tarea | Responsable |
| --- | --- |
| Elaboración y ajuste del Plan de Pruebas de Aceptación | Equipo de QA (J. Sarcos / D. Pompa) |
| Elaboración y ajuste de los casos de pruebas (Scripts) | Equipo de QA |
| Revisión y aprobación del Plan de Pruebas | Supervisor / Tutor del Proyecto |
| Elaboración de los datos de prueba | Equipo de QA |
| Instalación del ambiente de pruebas | Administrador de BD / Infraestructura |
| Ejecución de las pruebas de validación y aceptación | Analista de Pruebas / Usuario Funcional |
| Reporte sumario de pruebas | Equipo de QA |
| Elaboración y ajuste del Plan de Pruebas de Aceptación | Equipo de QA (J. Sarcos / D. Pompa) |
| Elaboración y ajuste de los casos de pruebas (Scripts) | Equipo de QA |
| Revisión y aprobación del Plan de Pruebas | Supervisor / Tutor del Proyecto |

- Requerimientos de Ambiente de Pruebas

Ambientes de pruebas de cada Entidad

Hardware/Servidor: Servidor web local o en la nube con capacidad para alojar la aplicación y la Base de Datos.

Software: Navegador Web actualizado (Chrome, Firefox, Edge) para validar la interfaz de usuario. Motor de Base de datos compatible con las tablas del sistema.

Datos de Pruebas: Se requerirá un set de datos ficticios que incluya al menos: 5 Instituciones, 3 perfiles de Usuario (Administrador, Usuario estándar, Auditor), 5 Brigadas y 10 Actividades programadas.

Datos de Pruebas

- Documentos asociados al Plan de Prueba de Aceptación

A continuación se entrega un resumen de los documentos entregados anexos al Plan de prueba de Aceptación y una descripción del contenido de cada uno de ellos.

| Nombre genérico del documento | Descripción – Objetivo |
| --- | --- |
|  | Utilizada para relacionar las funciones de negocios que soporta la aplicación (casos de uso y especificaciones funcionales) con los scripts de prueba que se ejecutarán para cada función |
|  | Matriz estándar para consignar los script o casos de prueba funcional asociada al GUI |
|  | Matriz estándar para validar caracteres problemáticos a la entrada. |
|  | Matriz estándar para validar caracteres y valores límite |
|  | Lista de chequeo que contiene los ítems que se deben validar en la interfaz gráfica |
|  | Lista de chequeo que contiene las validaciones relacionadas con las ayudas de usuario. |

Dentro de la matriz de funciones y casos de prueba, hay una serie de columnas, que indican los tipos de pruebas que se van a ejecutar.  A continuación se definen cada uno de los tipos de pruebas:

| Sigla del tipo de prueba | Descripción |
| --- | --- |
| PFuncionales |  |
| PGUI |  |
| PValores Límite |  |
| P. Ayudas en línea |  |
| P. Seguridad |  |
| P. Stress |  |
| P. Instalación |  |